ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТ

подсистема автоматизированного парсинга данных торговых сетей

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование проекта

Подсистема автоматизированного сбора и мониторинга данных о торговых точках сетей «Красное&Белое», «Монетка», «Мария-Ра».

1.2. Основание для разработки

Автоматизация процесса актуализации информации о местоположении и режиме работы магазинов торговых сетей для ведения реестра.

1.3. Назначение системы

- Автоматический сбор данных о торговых точках с официальных сайтов торговых сетей

- Выявление изменений в структуре магазинов (добавление/удаление/модификация)

- Формирование отчетов в формате Excel

2. ПЛАН РАБОТ

2.1. Проведение системного анализа

Задачи:

- Провести реверс-инжиниринг целевых веб-ресурсов:

  - krasnoeibeloe.ru

  - monetka.ru

  - maria-ra.ru

- Выявить и зафиксировать:

  - Возможные API endpoints для получения данных о магазинах

  - Механизмы аутентификации и авторизации и различных защит

  - Структуру и формат передаваемых данных (JSON/XML/RAW)

  - Параметры запросов (headers, cookies, tokens и т.д.)

- Детально проанализировать системы защиты:

  - Наличие CAPTCHA

  - Rate limiting

  - Блокировки автоматизированного анализа данных по User-Agent/IP/или иным параметрам

- Разработать стратегию обхода ограничений (ротация IP, задержки, эмуляция браузера и т.д.)

Результат этапа: Техническая пояснительная записка по стратегии, логике и деталям реализации парсеров и уточнение ограничений.

2.2. Разработка парсера торговой сети «Красное&Белое»

Функционал:

- Работа с подтверждением возраста (18+)

- Навигация по разделу «Магазины»

- Последовательный перебор регионов и городов:

  - Получение списка областей из выпадающего списка

  - Итерация по городам внутри области

  - Сбор данных по каждой торговой точке

- Извлекаемые данные:

  - Наименование магазина

  - Полный адрес (область, город, улица, дом)

  - Режим работы (дни недели, время открытия/закрытия)

  - Геолокация (координаты, если доступны)

  - Дополнительные атрибуты (круглосуточный, услуги)

- Обработка пагинации и динамической подгрузки контента

- Логирование ошибок и пропущенных записей (по возможности)

2.3. Разработка парсера торговой сети «Монетка»

Функционал:

- Разработка логики обработки структуры раздела «Где купить» / «Магазины»

- Работа с интерактивной картой:

  - Обработка кластеризации маркеров

  - Последовательный обход всех регионов присутствия

  - Извлечение данных из popup-окон маркеров

- Извлекаемые данные:

  - Наименование/номер магазина

  - Адрес с индексом

  - Режим работы с разбивкой по дням

  - Контактный телефон

  - Статус (действующий/скоро открытие)

- Фильтрация по типам точек (магазины/партнеры)

Особенности реализации:

- Интеграция с headless-браузером для рендеринга JavaScript

- Эмуляция действий пользователя (скроллинг, клики)

- Обработка динамически подгружаемых данных

2.4. Разработка парсера торговой сети «Мария-Ра»

Функционал:

- Разработка логики работы с разделом «Карта сети»

- Обход карты с зумированием для обнаружения всех маркеров

- Сбор информации из карточек магазинов:

  - Адрес и город

  - Режим работы

  - Особенности (круглосуточный, вино-водочный)

  - Координаты GPS

- Поддержка фильтрации:

  - По типу магазина

  - По режиму работы

  - По статусу открытия

Возможные доработки по устойчивости процесса:

- Оптимизация скорости обхода карты

- Минимизация нагрузки на целевой сервер для устранения проблемы блокировки парсера

- Корректная обработка больших объемов данных

2.5. Опциональные обработки постподготовки данных

Функционал:

Нормализация данных:

- Приведение адресов к единому формату

- Стандартизация режима работы (24ч формат)

- Геокодирование адресов

- Удаление дубликатов

Генерация отчетов:

- Формирование Excel-файла со структурой:

  - Лист «Актуальные данные» — полный список магазинов

  - Лист «Изменения» — дельта с предыдущей версией

  - Лист «Статистика» — сводка по сети

- Обновление метаданных обмена в логе:

  - «Последняя дата обновления»

  - Фиксация количества магазинов

  - Примечания о выявленных изменениях

2.6. Тестирование

Виды тестирования:

Функциональное тестирование:

- Проверка корректности извлечения данных с каждого сайта

- Тестирование граничных случаев (пустые результаты, ошибки сети)

- Проверка обработки исключительных ситуаций

Регрессионное тестирование:

- Проверка стабильности при изменениях на целевых сайтах

- Тестирование механизма уведомлений об ошибках

2.7. Документация

Состав документации:

Руководства:

- Установка и настройка скриптов

- Пошаговая инструкция по запуску

- Описание конфигурационных файлов

- Примеры использования

- Настройка расписания запуска (cron/task scheduler)

- Мониторинг и логирование

- Процедуры восстановления после сбоев

Документация по парсерам:

- Спецификация извлекаемых полей для каждой сети

- Описание известных ограничений

- Инструкция по действиям при изменении структуры сайтов и исходных данных

2.8. Временные характеристики и производительность

- Время полной синхронизации всех трех сетей: не более 2 суток

- Обработка одной торговой точки: 1-6 часов

- Парсеры запускаются параллельно для выполнения задач сбора данных, но есть вероятность, что нужно будет запускать их последовательно, что увеличит время итоговой работы.

Совместимость

- ОС: Windows Server, Linux (Ubuntu 24.02)

- Python: версия 3.12 или выше

- Работы в headless-режиме (без GUI)

3. РАБОТА С ДАННЫМИ

3.1. Входные данные

- URL целевых сайтов сетей (конфигурируются в настройках парсеров)

- Параметры аутентификации (при необходимости)

- Настройки прокси-серверов

3.2. Выходные данные

- Excel-файлы с актуальными данными о магазинах

- Лог-файлы выполнения

4. ИНТЕРФЕЙС

4.1. Консольный интерфейс (CLI)

Команды:

- run — запуск полной синхронизации всех сетей

- run --network <name> — запуск для конкретной сети

4.2. Логирование

Уровни логирования:

- ERROR — критические ошибки, требующие вмешательства

- WARNING — предупреждения (пропущенные записи, таймауты)

- INFO — информационные сообщения (начало/конец, статистика)

- DEBUG — детальная отладочная информация

4.3. Планировщик задач

- Интеграция с cron (Linux) или Task Scheduler (Windows)

- Рекомендуемое расписание: ежедневно в согласованный час старта

- Возможность ручного запуска

6. ЭТАПЫ И СРОКИ РАЗРАБОТКИ

| № | Этап | Длительность в чел./час. и рабочих днях | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системный анализ |  | Техническая проработка по API и защите сайтов сетей |
| 2 | Разработка парсера К&Б |  | Рабочий модуль сбора данных |
| 3 | Разработка парсера Монетка |  | Рабочий модуль сбора данных |
| 4 | Разработка парсера Мария-Ра |  | Рабочий модуль сбора данных |
| 5 | Обработка данных и экспорт |  | Модуль генерации отчетов Excel |
| 6 | Тестирование и демонстрация работы |  | Демо |
| 7 | Документация |  | Комплект документации |
| Итого |  |  |  |

7. СОСТАВ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Исходный код системы

- Руководства и техническая документация (Markdown формат)

- Файлы конфигурации (примеры)

8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

- Демонстрация: Презентация работающей системы